# 要件定義書：ニーズ把握型サービス提案AI（仮称）

チーム：team analysis ／ 練習お題：Renewal of the world

v0.3（ドラフト）　2026-10-24

- この版はドラフトである。関係者レビューを経て v1.0 を確定し、確定後はこの文書を正本とする。

- 本文書は社内向け（チーム内の合意用）として作成し、メンバーはニックネームで記載する。

## 1. プロジェクト概要

### 1.1 目的

2026年10月25日までに、ユーザーの目標・状況をAIとの対話で把握し、その人に合うWebサービスをおすすめの理由とともに提案し、目標・状況が変化したときに提案を更新するWebアプリが、動作する状態にあること。

開発は2026年10月24日（土）・25日（日）の2日間で行う。発表日、発表スライド、発表のリハーサルは今回の対象に含めない（1.5節 項目10）。

### 1.2 背景

- 現状の事実：インターネット上にWebサービスは多数存在し、各サービスは想定した固定的なニーズに向けて機能・情報・導線を設計している。サービス側はユーザー個々の目標を把握していない。

- それで何が困るか（課題）：ユーザーは多数のWebサービスの中から自分の目標や状況に合うものを自力で探し、比較して判断する必要があり、探すのに時間と手間がかかる。さらに、目標や状況が変化してもサービス側はそれを把握しないため提案は更新されず、ユーザーが再び自力で探し直すことになる。

- ありたい状態：AIがユーザーの目標や状況を把握し、その人に合ったサービスを提案する。ユーザーは自分に合ったサービスを効率よく見つけられ、探す時間や手間が減る。目標や状況が変化した際にも、それに合わせたサービスを継続的に提案してもらえる。

- 必要な変更：個々のユーザーの目標・状況を継続的に把握し、それに基づいてWebサービスを検索・比較し、提案を生成・更新する仕組みを新規に作る。

- 実際に触る場所：新規に作成するWebアプリ。対話画面、ニーズの保存領域、Webサービス候補データ、提案生成処理、提案更新処理。

### 1.3 ギャップ（解く対象）

| No. | ギャップ | 対応する機能 |
| --- | --- | --- |
| G-1 | AIがユーザーの目標を把握できず、その人に合ったサービスを見つける仕組みがない | F-1、F-2 |
| G-2 | 多数のWebサービスの中から、自分の目標や状況に合ったサービスを自分で探す必要があり、時間と手間がかかる | F-3、F-4 |
| G-3 | ユーザーの目標や状況が変化したときに、それに合わせたサービスを継続的に提案できる仕組みがない | F-5 |

### 1.4 スコープ

| 機能 | タスク概要 | 期待効果 |
| --- | --- | --- |
| F-1 ニーズ把握の対話 | AIがユーザーと対話し、目標・状況・興味・悩みを聞き出す | ユーザーの目標がAI側に入力される（G-1） |
| F-2 ニーズの整理と保存 | 聞き出した内容を項目に整理して提示し、ユーザーの確認を経て保存する | 整理されたニーズを提案の入力として再利用でき、変化の比較基準になる（G-1、G-3） |
| F-3 サービスの検索・比較 | 保存したニーズをもとにWebサービス候補を検索し、比較する | ユーザーが自分で探して比較する手間がなくなる（G-2） |
| F-4 提案の生成 | 比較結果から候補を絞り、おすすめの理由とともに提示する | ユーザーが納得して選べる。探す時間が減る（G-2） |
| F-5 提案の更新 | ニーズが変化した際に以前の提案を見直し、その時点で必要なサービスを再提案する | 変化後も自力で探し直さずに済む（G-3） |
| F-6 提案履歴の閲覧 | 過去の提案と、その時点のニーズを一覧で見られる | 以前の提案と今回の提案の差が分かり、F-5の根拠になる |

### 1.5 対象外

次の項目は本プロジェクトの対象外とする。ここに書かれていないものが自動的に対象外になるのではなく、対象外と書いたものだけを対象外として扱う。

- 提案したWebサービスへの登録・ログイン・代理操作。提案までで終わり、使い始めるのはユーザー自身とする。

- 提案先のWebサービスとのAPI連携・アカウント連携。

- 複数のサービスを一つの窓口からまとめて操作する構想（ジャービス型、GDGoCタブ3の案）。本プロジェクトは提案に限定する。

- 提案したサービスの品質・料金・安全性・継続提供の保証。

- ユーザーの行動履歴や端末の利用状況を自動収集してニーズの変化を検知すること（10章 項目4）。

- 本番リリース後の運用・保守、および実行課金の負担。

- セキュリティ要件定義。準拠する規程名は未確定（10章 項目8）。

- 日本語以外の言語への対応。

- 複数ユーザー間での提案の共有、ソーシャル機能。

- 発表スライドの作成、発表のリハーサル、発表日に向けた準備。今回は動くものの完成までを対象とする。

## 2. 前提条件

| No. | 前提 | 崩れた場合に起きること |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 採点基準に「Google技術の活用」があるため、Gemini および Google Cloud を使用する | 採点基準を満たせない |
| 2-2 | 開発と動作確認で費用が発生しない範囲で作る（各サービスの無料枠内） | 費用の負担者を決める必要が生じ、2日間での完成が止まる |
| 2-3 | 既存資産の流用はない。新規開発とする。ジャービス設計メモ（ローカル作業ファイル jarvis-design.md）は参考資料として扱い、本プロジェクトの要件には含めない | 要件の出典が混ざる |
| 2-4 | 対象範囲はWebサービスに限定する（チーム決定 2026-10-18、「世界」の定義） | 定義と実装がずれる |
| 2-5 | メンバーの稼働制約：ゆうきは土曜・日曜が不可、けーたは土曜が不可、まさいは未申告 | 工程の割り当てが破綻する |
| 2-6 | デモで扱うユーザーは架空のプロフィールとし、実在の個人情報は使用しない | 個人情報に触れる経路が残る |
| 2-7 | 要件定義書の確定と役割分担の承認は、チーム3名の合意で行う | 決定者が不在になる |

## 3. 対象データ

### 3.1 データソース一覧

| データ名 | 内容 | 件数 | 更新頻度 | 取得元 | アクセス権 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ユーザープロフィール | 目標・状況・興味・悩みを整理した項目 | デモ用3名（想定） | 対話のたび | F-1の対話から生成 | 本人のみ |
| 対話ログ | ユーザーとAIのやり取り | 1名あたり未確定 | 対話のたび | アプリ内 | 本人のみ |
| 提案履歴 | 提案したサービス、理由、提案日時、その時点のニーズ | 1名あたり未確定 | 提案のたび | アプリ内 | 本人のみ |
| Webサービス候補データ | 提案対象となるWebサービスの名称、用途、対象者、料金区分、URL | 未確定 | 未確定 | 未確定（10章 項目3） | 全ユーザー共通（読み取りのみ） |

### 3.2 触らないデータ

- 提案先Webサービスのユーザーアカウント、認証情報、Cookieには一切アクセスしない。

- 実在の個人を特定できる情報（氏名、連絡先、住所、位置情報）は保存しない。デモは架空のプロフィールで行う。

- あるユーザーのユーザープロフィールを、他ユーザーの提案生成に使用しない。

- 健康状態や信条などの要配慮個人情報を「悩み」として保存するかは未確定（10章 項目8）。確定するまで保存しない。

## 4. 機能要件

### 4.1 機能ごとの入力・処理・出力

実施主体の列で「ユーザー」と書いた作業は、チーム側では実施できない。

| 機能 | 入力 | 処理 | 出力 | 実施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 ニーズ把握の対話 | ユーザーの自由入力 | 目標・状況・興味・悩みを聞く質問を生成し、回答を受け取る | 対話ログ | AI |
| F-2 ニーズの整理と保存 | 対話ログ | 回答を項目に整理して確認用に提示し、ユーザーの修正を反映して保存する | ユーザープロフィール | 整理と提示はAI、確認と修正はユーザー |
| F-3 サービスの検索・比較 | ユーザープロフィール | 候補データを検索し、ニーズとの適合を比較する | 候補一覧（順位付き） | AI |
| F-4 提案の生成 | 候補一覧 | 候補を絞り、おすすめの理由を生成する | 提案（サービス名・理由・URL） | AI |
| F-5 提案の更新 | 更新後のユーザープロフィール、提案履歴 | 以前の提案を見直し、変化に合う候補を再検索して再提案する | 更新後の提案と前回との差分 | AI。変化の申告はユーザー（10章 項目4） |
| F-6 提案履歴の閲覧 | 提案履歴 | 時系列で一覧表示する | 履歴画面 | ユーザー |

### 4.2 中心となる流れ

| ステップ | 処理内容 | 実施主体 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 対話を開始し、目標・状況・興味・悩みを聞く | AI |
| 2 | 質問に回答する | ユーザー |
| 3 | 回答を整理して提示する | AI |
| 4 | 整理内容を確認し、誤りがあれば修正する（承認ステップ） | ユーザー |
| 5 | 候補データを検索し、ニーズとの適合を比較する | AI |
| 6 | 提案とおすすめの理由を提示する | AI |
| 7 | 提案を見て、使う・使わないを選ぶ | ユーザー |
| 8 | 目標や状況が変わったことを伝える | ユーザー（10章 項目4） |
| 9 | 以前の提案を見直し、再提案する | AI |

ステップ4とステップ7はユーザー側の作業であり、ここで止まると後続は進まない。

## 5. 非機能要件・制約条件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実行環境 | Webブラウザ。スマートフォンとPCの両方で表示できること。対応端末とブラウザの具体は未確定 |
| 使用するGoogle技術 | 提案生成に Gemini を使用する。実行基盤の選定は未確定（10章 項目5） |
| ロケーション | 未確定 |
| 応答時間 | 対話の1往復と提案の生成それぞれの目標応答時間は未確定 |
| 同時利用者数 | 動作確認を想定し、同時1名で成立すればよい |
| 提案件数 | 1回の提案で提示する候補は3件以内（画面で一度に読める範囲とするため） |
| コスト | 開発と動作確認で費用が発生しない範囲とする。各サービスの無料枠を超える構成は採用しない（前提2-2） |
| データの更新頻度 | ユーザープロフィールと提案履歴は操作のたびに更新。Webサービス候補データの更新頻度は未確定 |

## 6. 生成AI関連要件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正解の定義 | 提示した3件以内の候補のうち1件以上が、そのユーザープロフィールの目標に対して妥当であること（ヒット方式）。時間が許す場合は、3件それぞれを妥当・不当で判定する妥当率方式を追加する |
| 評価方法 | チームによるサンプリング評価。2026年10月25日は、実装者以外（けーた）が判定する |
| サンプル数 | 3件（架空のユーザープロフィール3名 × 目標1件） |
| 目標水準 | 3件すべてでヒットすること。正解率を無条件に保証するとは書かない。上記の評価方法で到達を確認する |
| 人手修正の前提 | 提案理由の文面とWebサービス候補データの記載内容には人手修正が発生する前提とする。担当はけーた（7章） |
| プロンプトとモデルの管理責任者 | まさい（7章）。プロンプト本文とモデル選定、パラメータは設計書に記載する |
| 出力が確率的である旨 | 同じユーザープロフィールでも、再実行により提案の順序、理由の文面、候補の一部が変わる。これは仕様であり不具合として扱わない |

## 7. 役割分担

| 担当 | 作業 | 承認権 |
| --- | --- | --- |
| まさい | 実装全体（F-1〜F-6）、Webサービス候補データの作成、2026年10月24日の設計判断（10章 項目4・6）、プロンプトとモデルの管理 | ― |
| けーた | 2026年10月25日：提案の妥当性判定（6章の評価者）、通しの動作確認、提案理由の文面の人手修正 | ― |
| ゆうき | 2026年10月24日・25日は稼働不可。本文書 v1.0 のレビューと合意まで | ― |
| チーム3名 | ― | 要件定義書の確定、10章 項目2・3・5・7 |

この割り当ては2026-10-24にまさいが決めた。チーム3名の合意は未確認（10章 項目2）。

## 8. 完了基準・検収条件

次のすべてを満たした時点で完了とする。判定は第三者が画面と記録で確認できる形で行う。

- 架空のユーザープロフィール3名について、F-1からF-4までが通しで動作し、各プロフィールに対して理由付きの提案が1件以上出力される。

- 1名のプロフィールの目標を1項目変更したとき、F-5により提案内容が変わり、前回との差分が画面で確認できる。

- 提案履歴（F-6）に、過去の提案とその時点のニーズが残っている。

- 6章の評価方法により、架空のユーザープロフィール3名の3件すべてでヒットすることを確認している。

- 対象外（1.5節）に挙げた項目が実装されていない。

## 9. スケジュール

全工程を2026年10月24日・25日の2日間で行う。この章では順序のみを示し、時刻の割り当ては行わない。

| 順 | 工程 | 前提となる工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本要件定義書をv1.0として確定し、役割分担を決める | ― |
| 2 | 対話で聞く項目と画面の流れを決める | 1 |
| 3 | Webサービス候補データの取得元を決め、データを用意する | 1 |
| 4 | F-1からF-4を実装し、評価方法で妥当性を確認する | 2、3 |
| 5 | F-5、F-6を実装する | 4 |
| 6 | 動作確認で使う利用者像と場面を1つに絞り、通しで動作確認する | 5 |

## 10. 未確定事項

| No. | 項目 | なぜ決まっていないか | いつまでに | 誰が決めるか |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年10月24日・25日に稼働できるメンバー | 前提2-5の稼働制約（ゆうきは土曜・日曜が不可、けーたは土曜が不可）と、24日・25日での完成が両立しない | 2026-10-23中 | チーム |
| 2 | 本文書の内容をチーム3名の合意とするか（解決策の方向、GDGoCタブ3の「大サービス（ジャービス型）」案との関係、6章と7章の内容を含む） | 2026-10-23の会議は解決策を決めるゴールだったが、結論が会議メモに残っていない。6章と7章は2026-10-24にまさいが決めたもので、合意は未確認 | 実装着手前 | チーム3名 |
| 3 | Webサービス候補データの取得元（手作業で作るカタログ／検索API／Geminiの知識のみ） | 未検討。提案の品質と実装量の両方を左右する。無料枠で使える手段に限る（前提2-2） | 工程3の開始前 | チーム3名 |
| 4 | ニーズの変化をどう検知するか（ユーザーの申告のみ／定期的な問いかけ） | 未検討。本文書ではユーザーの申告を前提とし、行動履歴は対象外としている | 2026-10-24 午前 | まさい |
| 5 | 実行基盤として使うGoogle Cloudのサービス | 未検討。無料枠で動く構成に限る（前提2-2） | 工程4の開始前 | チーム3名 |
| 6 | 対話で聞く項目の具体と、ユーザープロフィールの保存形式 | 未検討 | 2026-10-24 午前 | まさい |
| 7 | 動作確認で扱う利用者像と場面 | 未検討。完了基準1と2の判定に直結する | 工程6の開始前 | チーム3名 |
| 8 | 要配慮個人情報を「悩み」として保存するか。セキュリティ要件で準拠する規程名 | 未検討。確定するまで保存しない方針 | 工程2 | チーム3名 |
| 9 | 本文書の正本の保管場所。本ドキュメントとローカルの requirements.md のどちらを正本とするか | 未確定 | v1.0の確定時 | チーム3名 |

## 11. 用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| ニーズ | 現状の不満や欠乏感と、あるべき理想の状態との間にあるギャップ（チーム定義 2026-10-19） |
| Webサービス | インターネットを通じてブラウザやアプリ経由で提供されるソフトウェアや機能の総称（チーム定義 2026-10-19） |
| 世界 | インターネット上に存在するすべてのWebサービス（チーム定義 2026-10-18） |
| 刷新 | 既存のWebサービスでは満たされていないニーズに対し、新たな価値を生み出すこと（チーム定義 2026-10-18） |
| ユーザープロフィール | F-2で整理・保存される、1ユーザーの目標・状況・興味・悩みの集合 |
| 提案 | サービス名、おすすめの理由、URLを1組とした出力。1回の提案で3件以内 |
| ニーズの変化 | ユーザープロフィールのいずれかの項目が、前回の提案時点と異なる状態になること |
| ジャービス型 | 複数のサービスを一つの窓口からまとめて操作する構想。本プロジェクトでは対象外（1.5節 項目3） |

## 12. 改訂履歴

| 版 | 日付 | 変更点 | 作成・変更者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-23 | 初版ドラフト。2026-10-23時点のGDGoCタブ1の整理（ToBe／AsIs／Gap／Solution）を要件に落とし込んだ | まさい |
| v0.2 | 2026-10-23 | 達成期限を2026年10月25日に確定（目的）。発表スライドとリハーサルを対象外に追加（1.5節 項目10）し、前提2-2「発表時間4分」を削除して「費用が発生しない範囲で作る」に差し替え。完了基準から発表の実演を削除。9章を2日間の工程に変更し、発表スライドの工程を削除。未確定事項から発表日とコスト負担者を削除し、「24日・25日に稼働できるメンバー」を追加 | まさい |
| v0.3 | 2026-10-24 | 6章の正解の定義・評価方法・サンプル数・目標水準を確定（ヒット方式、チーム評価、3件すべてヒット）。人手修正の担当とプロンプト管理責任者を確定。7章の役割分担を記入。完了基準4を数字で記述。未確定事項から評価方法と役割分担を削除し、担当未定だった4件に決定者を割り当て（11件から9件へ） | まさい |

## 付録：参考にした資料

| 資料 | 参考にした点 |
| --- | --- |
| Google Docs：GDGoC（チームの会議メモ） | ToBe／AsIs／Gap／Solution、定義、採点基準、稼働制約 |

参照先の原本URL：

- Google Docs：GDGoC：https://docs.google.com/document/d/1xJzfuAIrAA8uy1SaWRZ3A0a2baqvdmjKXGMwGPIX1mI/edit

補足資料：サービス内容の具体化

位置づけ：アップロードされたv0.3文書をメイン文書として維持し、先ほど作成した要件定義案からサービスの具体像や利用者視点の説明を補足する。元資料に記載された要件・制約・未確定事項を置き換えない。

# A. 何を作るのか

作成するものは、AIとの対話を通じてユーザーの目標・状況・興味・悩みを把握し、その人に合うWebサービスをおすすめの理由とURLとともに最大3件提示するWebアプリである。ユーザーの目標や状況が変わった場合は、ニーズを更新し、以前の提案との差分が分かる形で再提案する。

このアプリは他サービスの登録・ログイン・代理操作を行わず、ユーザーが選択するためのサービス提案に範囲を限定する。

# B. 解決したい問題と提供価値

| 現状の問題 | 本サービスで行うこと | 期待する効果 |
| --- | --- | --- |
| 自分の目標に合うWebサービスを自力で探し、比較する必要がある | AIがニーズを聞き取り、候補を検索・比較する | 探す時間と手間を減らす |
| 目標や状況が変わっても、以前の提案が更新されない | ニーズの変更を受けて候補を再検索・再提案する | 変化後も自分に合う候補を見つけやすくする |
| 提案された理由が分からず、判断が難しい | サービス名・おすすめ理由・URLをセットで提示する | 理由を見て選択できる |

# C. 利用イメージ

1. ユーザーがアプリを開き、AIとの対話を始める。

2. AIが目標・状況・興味・悩みについて質問し、回答を受け取る。

3. AIが回答を整理したユーザープロフィールを提示し、ユーザーが確認・修正する。

4. AIがサービス候補を検索・比較し、最大3件を理由とURLとともに提示する。

5. ユーザー自身が提案を確認し、利用するかを決める。

6. 目標や状況が変わったら、ユーザーがその変化を伝える。AIは更新後の候補と前回との差分を提示する。

7. ユーザーは提案履歴を確認し、以前のニーズと提案内容を振り返る。

# D. 初期版で実現する機能

| 機能 | ユーザーから見た動き | 元資料との対応 |
| --- | --- | --- |
| ニーズ把握の対話 | AIの質問に答えて目標・状況などを伝える | F-1 |
| ニーズの整理と保存 | 整理内容を確認・修正して保存する | F-2 |
| サービス検索・比較 | ニーズに合う候補を比較する | F-3 |
| 理由付き提案 | サービス名・おすすめ理由・URLを確認する | F-4 |
| 提案の更新 | 変化したニーズに応じた候補と前回との差分を見る | F-5 |
| 提案履歴 | 過去の提案と当時のニーズを見る | F-6 |

# E. 画面の構成案

・対話画面：AIの質問とユーザーの回答を表示する。

・ニーズ確認画面：整理された目標・状況・興味・悩みを表示し、ユーザーが修正・承認する。

・提案結果画面：最大3件のサービス名、おすすめ理由、URLを表示する。

・提案更新画面：更新後の提案と前回から変わった点を表示する。

・提案履歴画面：過去のニーズと提案を時系列で表示する。

# F. 作成時に守る範囲・制約

・元資料のスコープ、対象外、前提条件、役割分担、スケジュール、完了基準を優先する。

・提案先サービスへの登録・ログイン・代理操作や、外部サービスとのAPI・アカウント連携は対象外とする。

・行動履歴や端末利用状況を自動収集してニーズ変化を検知しない。変化はユーザーの申告を前提とする。

・デモでは架空のプロフィールを使用し、実在個人を特定できる情報を保存しない。

・Google技術の活用、無料枠内での開発、最大3件の候補提示など、元資料の制約を維持する。

・取得元、実行基盤、対話項目など、元資料で未確定の事項は決定済みとして扱わない。

# G. 統合にあたっての扱い

本統合版では、アップロードされたv0.3文書を本文の中心として残し、補足資料を末尾に追加した。先に作成した案の一般的な機能（通知設定、独立した評価機能など）は元資料の正式要件として追加していない。元資料のF-1〜F-6、対象外、前提条件、完了基準と矛盾しない範囲で、サービスの説明・利用イメージ・画面構成を具体化した。